R1 商品目录前后端联调验收报告
适用仓库  wechat_wc  与  wxmp_backend
验证日期  2026 年 9 月 12 日
本次 R1 商品目录路线已完成本机容器化后端启动、接口契约核对、小程序前端接入与动态数据联调。后端在 Docker Compose 的 Linux 容器中运行，前端通过微信开发者工具访问本机 API。商品价格在 PostgreSQL 中更新后，小程序界面在重新编译后同步显示新价格，证明页面主数据源已由后端接口驱动，而非静态商品配置。
1 验收结论
	验收项
	结果
	依据

	Docker 后端环境
	通过
	PostgreSQL、Redis、NestJS app 容器均启动；数据库与缓存健康。

	商品接口
	通过
	Swagger 可访问；GET /api/products 返回 200 和在售商品列表。

	前端构建
	通过
	Taro Webpack 编译成功，输出 dist 小程序目录。

	前后端数据对齐
	通过
	更新数据库中商品价格后，小程序重新编译并显示更新后的价格。

	R1 页面主流程
	通过
	首页、商品列表、两类商品详情页均改为通过商品 API 读取数据。



2 R1 范围与交付内容
R1 的目标是将商品目录从前端静态配置迁移到后端数据库和公开 API，并让首页、商城、沉浸式详情与商品定制页使用同一套稳定商品 ID 和字段。静态 productConfig.ts 保留为其他既有流程的离线参考与图标映射，不再作为 R1 页面线上主数据源。
	层级
	交付内容
	涉及位置

	后端
	Product 富字段、查询服务、稳定排序、seed 与 Swagger
	wxmp_backend Prisma 与 products/categories 模块

	接口
	商品列表、商品详情、分类列表的 v1 契约
	GET /api/products、GET /api/products/:id、GET /api/categories

	前端
	API 请求封装、字段适配、加载空态失败重试、四个页面接入
	wechat_wc 的 index、shop、shop/detail、product

	本机环境
	Docker Compose 开发容器、PostgreSQL、Redis 与 NestJS
	wxmp_backend docker-compose.yml 与 docker-compose.dev.yml



3 接口对齐说明
前端统一通过 src/utils/api/product.ts 调用接口。公共商品接口使用 auth false，不携带登录令牌；请求封装会解包统一响应中的 data，并把价格字段规范为 number，页面不直接处理 Decimal 字符串。
	接口
	用途
	请求参数
	前端消费位置

	GET /api/products
	获取在售商品分页列表
	page、pageSize、categoryId、keyword
	首页、商品 Tab

	GET /api/products/:id
	按稳定商品 ID 获取完整详情
	id 路径参数
	沉浸式详情、立即定制商品页

	GET /api/categories
	获取稳定排序的分类列表
	无
	R1 API 层已提供，供分类筛选扩展使用



	字段组
	对齐字段
	前端用途

	基础识别
	id、name、categoryId、status、sort
	稳定跳转、列表排序与在售状态

	价格与履约
	price、originalPrice、leadTime
	商品卡片、详情价格与制作周期

	文案与视觉
	subtitle、description、story、scene、tone、images、iconImg
	首页卡片、沉浸式 Hero、介绍区

	定制信息
	tags、specs、mask
	详情规格展示，以及后续 DIY 画布兼容



4 本机运行环境与启动状态
本机采用 Windows 作为编辑和微信开发者工具宿主，运行时依赖全部置于 Docker Desktop 的 Linux 容器中。该方式避免把 Windows 本地数据库、Redis 或后端 Node 运行差异带入最终 Linux 部署。
	组件
	运行位置
	端口或入口
	验证状态

	NestJS API
	Docker app 容器
	http://127.0.0.1:3090
	已启动

	Swagger
	NestJS API 内置文档
	http://127.0.0.1:3090/docs
	已访问

	PostgreSQL
	Docker postgres 容器
	5432
	healthy

	Redis
	Docker redis 容器
	6379
	healthy

	Taro 前端
	Windows 本机构建进程
	wechat_wc/dist
	已编译

	小程序模拟器
	微信开发者工具
	导入 wechat_wc/dist
	已启动



前端本机环境变量 TARO_APP_API_BASE_URL 设为 http://127.0.0.1:3090。微信开发者工具仅在本机联调时关闭合法域名校验；真机与生产环境必须改用 HTTPS 测试或正式域名，并在微信公众平台配置合法 request 域名。
5 后端验证记录
	检查项
	执行或观察
	结果

	Compose 状态
	docker compose ps
	app running；postgres healthy；redis healthy

	数据库迁移
	Prisma migrate deploy
	共发现并应用 7 个迁移，包含 R1 商品目录迁移

	商品列表
	GET /api/products?page=1&pageSize=20
	HTTP 200；统一响应 code 为 0；返回商品列表

	API 文档
	访问 /docs 中的 ProductsController
	商品列表与商品详情接口可见、可调试

	初始数据
	R1 商品 seed
	5 个稳定业务 ID 的在售商品可被接口读取



	GET http://127.0.0.1:3090/api/products?page=1&pageSize=20
HTTP/1.1 200 OK
{ code: 0, message: 'ok', data: { list: [...], total, page, pageSize } }



6 前端接入与页面验证
前端构建命令 npm run build:weapp 已通过。R1 页面在请求期间显示加载状态；列表为空时显示空态；请求失败时提供可操作的重试文案。商品详情页按路由中的 id 请求单项数据，保留原有沉浸式滚动动画与立即定制入口。
	页面
	接口行为
	用户可见验证点

	首页 index
	加载商品列表；搜索在已加载商品中筛选
	热门品类与推荐数据由接口商品渲染；无结果显示空态

	商品列表 shop
	加载 GET /api/products
	商品网格显示名称、图片、副标题和价格

	沉浸式详情 shop/detail
	按 id 加载 GET /api/products/:id
	Hero、原价、故事、场景、标签、规格与工期随商品变化

	立即定制 product
	按 id 再次加载 GET /api/products/:id
	轮播、尺寸、工艺、介绍与加入设计清单使用同一商品



7 动态价格联调证据
为排除前端继续读取静态 productConfig.ts 的可能性，本次使用直接更新 Docker PostgreSQL 数据库的方式验证。测试对象为商品 notebook-small，即“微雕笔记本（小）”。该操作不修改前端源码、Prisma 迁移或 seed 文件，仅改变本机容器数据库中的一条商品记录。
	步骤
	操作
	预期与观察

	1
	查询商品初始数据
	价格为 12，划线原价为 18

	2
	数据库更新 Product 表中 notebook-small 的 price 与 originalPrice
	测试价格改为 19，测试划线原价改为 29

	3
	微信开发者工具执行普通编译并重新进入商品页
	商品卡片显示 ¥19；详情页显示 ¥19 与 ¥29

	4
	接口与 UI 结果比对
	API 返回值与页面展示一致，证明前端读取后端实时数据

	5
	测试结束后恢复基线
	应恢复 price 为 12、originalPrice 为 18，避免测试数据残留



	UPDATE "Product" SET price = 19, "originalPrice" = 29
WHERE id = 'notebook-small';
重新编译小程序后，商品 UI 从 ¥12 更新为 ¥19。



验证结论：价格变化由数据库写入触发，接口返回随后变化，页面在不改前端商品文案和价格代码的前提下同步显示新值。该链路覆盖 PostgreSQL、Prisma 查询、NestJS API、Taro 请求封装、页面状态更新与微信开发者工具渲染，能够证明 R1 主数据流整体正常运行。
8 交付检查与后续事项
	检查项
	状态
	说明

	接口契约
	已对齐
	商品列表、详情、分类接口及商品字段与前端类型一致

	后端运行
	已验证
	Docker Compose、迁移、Swagger、商品查询均正常

	前端运行
	已验证
	Taro 构建成功，微信开发者工具能够加载小程序

	动态数据
	已验证
	数据库价格修改后，前端商品价格同步改变

	真机与生产
	待后续环境验证
	需要 HTTPS 域名、微信合法域名与 OSS 图片域名配置



提交前建议：确认数据库测试价格已经恢复；在前端与后端分别保留 feat/r1-catalog 分支；执行前端 npm run build:weapp、后端 npm run build；随后以 R1 商品目录接口对接说明和本报告作为评审材料发起 Pull Request。
R1 商品目录  本机前后端联调验收记录




